แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕60

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

…………………………………………

ส่วนที่ ๑

๑.๑  บทนำ

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปี และแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วย

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดำเนินการจริง ในปีงบประมาณนั้น ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒. เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดตามประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้มีความสะดวกและชัดเจนในการดำเนินการต่างๆ

๓. เพื่อเป็นการแปลงแผนพัฒนา ๓ ปี ไปสู่แผนการดำเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖ ) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการ

ดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบ

- เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศ

เป็นแผนการดำเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ นั้นๆหรือภายในสามสิบวันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการได้ในปีงบประมาณนั้น

อำนาจในการขยายเวลาในกาจัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล อำนาจการขยายเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

“การแก้ไขแผนปฏิบัติการเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

๑.เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action plan)

๒.จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

๓.แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง

๔.เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ 	การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริง ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังนั้นอาจตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรือกิ่งอำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ ๒	การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ 	การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

- คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการดำเนินงานของ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล…….) ประจำปี…….เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณะชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น

- ทำให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น

- ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการกิจกรรม หรือมีโครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส

- เป็นการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ

- การจัดทำแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วย ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษา สะพาน ทางเท้า ร่องระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ ๑.๒ ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า สาธารณะขยายเขตไฟฟ้า ๑.๓ การก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา และขยายเขต การบริการประปา ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา จัดหา แหล่งน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภค | ๑๑ - - - | ๒๑.๕๖ - - - | ๑,2๐๘,๐๐๐ - - - | ๑๘.๖๕ - - - | กองช่าง - - กองช่าง |
| รวม | ๑๑ | ๒๑.๕๖ | ๑,๒๐๘,๐๐๐ | ๑๘.๖๕ |  |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง ๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการลดรายจ่าย ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มรายได้ ๒.๓ ส่งเสริมกิจกรรมการออม ๒.๔ ส่งเสริม การดำเนินชีวิตตามการบริหารจัดการชุมชนที่ดี | ๓ - - - | ๕.๘๘ - - - | 1๒๕,000 - - - | ๑.๙๓ - - - | กองสวัสดิการสังคม - - - |
| รวม | ๓ | ๕.๘๘ | ๑๒๕,๐๐๐ | ๑.๙๓ |  |

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วย ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ๓.๑ ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุข ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ/ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส ๓.๓ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน | ๒ ๕ ๓ ๓ | ๓.๙๒ ๙.๘๐ ๕.๘๘ ๕.๘๘ | ๓๒๐,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๕๒,๐๒๐ ๗๐,๐๐๐ | ๔.๙๔ ๒.๓๙ ๐.๘๐ ๑.๐๘ | กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษาฯ สำนักปลัด |
| รวม | ๑๓ | ๒๕.๔๘ | ๕๙๗,๐๒๐ | ๙.๒๑ |  |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๑ ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔..๒ การควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม | ๒ - | ๓.๙๒ - | ๑๒๗,๐๐๐ - | ๑.๙๖ - | กองส่งเสริมการเกษตร |
| รวม | ๒ | ๓.๙๒ | ๑๒๗,๐๐๐ | ๑.๙๖ |  |

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วย ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๕.๒ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้มีขีด ความสามารถในการพัฒนา | ๔ ๖ | ๗.๘๔ ๑๑.๗๖ | ๑๓๒,๐๐๐ ๒๘๘,๒๐๐ | ๒.๐๓ ๔.๔๕ | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | ๑๐ | ๑๙.๖๐ | ๔๒๐,๒๐๐ | ๖.๔๘ |  |
| ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ๖.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา ๖.๒ ส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน ๖.๓ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี | ๗ ๒ ๕ | ๑๓.๗๒ ๓.๙๒ ๙.๘๐ | ๒,๐๘๖,๕๐๐ ๑,๖๐๖,๘๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ | ๓๒.๒๒ ๒๔.๘๑ ๑.๖๒ | กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ |
| รวม | ๑๔ | ๒๗.๔๔ | ๓,๗๙๘,๓๐๐ | ๕๘.๖๕ |  |
| ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว นันทนาการและการกีฬา ๗.๑ ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ๗.๒ ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ด้านนันทนาการ และการกีฬา | - ๒ | - ๓.๙๒ | - ๒๐๐,๐๐๐ | - ๓.๐๘ | - กองการศึกษาฯ |
| รวม | ๒ | ๓.๙๒ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๓.๐๘ |  |
| รวมทั้งสิ้น | ๕๑ | ๑๐๗.๘๐ | ๖,4๗๕,๕๒๐ | ๙๙.๙๖ |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา:ก่อสร้าง และปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ร่องระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ ๑3 แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 68 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑3 บ้านโคกใหม่ ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศระยะทางถนน คสล.เดิมถึงหน้าวัด ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว ๕๐.๐0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.20 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนและรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน | ๙1,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา:ก่อสร้าง และปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ร่องระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ ๑5 แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 75 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑5 บ้านคลองประดู่ ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางจากบ้านนางสำเภาไปถึงถนนไปหนองตาเรือง ปริมาณงานขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 29.๐0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 145.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ รายละเอียดตามแบบแปลนและรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน | 66,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑๕ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา:ก่อสร้าง และปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ร่องระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๖ แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 7๖ แผนงานอุตสาหกรรม และโยธา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านหนองม่วง ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางจากถนนเส้นหลังโรงเรียนไปถึงวัด จุดที่ 1 ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 93.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 279,๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๒๐,๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน | ๒๙๐,0๐๐ | หมู่ที่ ๑๖ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา:ก่อสร้าง และปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ร่องระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๒๙ แผนงานอุตสาหกรรม และโยธา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสะอาด ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จากบ้านนายจรูญ พลแสน ถึงทางทิศใต้(บ้านพักสถานีสูบน้ำบ้านโคกสะอาด ๒) ปริมาณงานขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 41๐.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน | ๑๘๓,๐๐๐ | อบต.หินโคน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา:ก่อสร้าง และปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ร่องระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕. | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๓๑ แผนงานอุตสาหกรรม และโยธา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกสะอาด ไปโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จากถนนลาดยางเดิมถึงเขตบ้านโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงานขนาดกว้าง ๖.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.๒0 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน | ๘๖๙,๐๐๐ | อบต.หินโคน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา:ก่อสร้าง และปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ร่องระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖. | โครงการก่อสร้างถนน ดินพร้อมปรับแต่งผิวทางหมู่ที่ ๘ แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๔๘ แผนงานอุตสาหกรรม และโยธา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโนนงิ้ว ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ระยะทางจากถนน คสล.เดิมถึงบ้านนายองอาจ ท่อมจันทึก ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.00 เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน | ๕๗๕,๐๐๐ | อบต.หินโคน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา:ก่อสร้าง และปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ร่องระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗. | โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๔ แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๗๓ แผนงานอุตสาหกรรม และโยธา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๔ บ้านหินโคนกลาง ระยะทางจากสามแยกบ้านนางกาเหลียว ถึงเขตรอยต่อ ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลงปริมาณงานเสริมดินกว้าง๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร สูง ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน | ๒๑,๐๐๐ | อบต.หินโคน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา:ก่อสร้าง และปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ร่องระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๘. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร หมู่ที่ ๙ แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๖๑ แผนงานอุตสาหกรรม และโยธา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองประดู่ ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ระยะทางจาก บ้านนายทองแดงถึงบ้านนายแสวง สำรวมรัมย์ ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐x๐.๑๐เมตร ความยาวรวม ๑๒๕.๐๐ เมตรพร้อมว่างท่อระบายน้ำขนาดØ ๐.๔๐เมตร จำนวน ๒๔.๐๐ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนและรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน | ๑๓๖,๐๐๐ | อบต.หินโคน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา:ก่อสร้าง และปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ร่องระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙. | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๓ แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๐๓ แผนงานอุตสาหกรรม และโยธา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านหินโคกใหม่ ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จากคลองส่งน้ำพลังไฟฟ้าถึงคลองตะขบวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมยาแนว ความยาวรวม๑๕๐.๐๐ เมตร ติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน | ๑๔๗,๐๐๐ | อบต.หินโคน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา:ก่อสร้าง และปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ร่องระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๐. | โครงการก่อสร้างถนน ถนนดินพร้อมปรับแต่งผิวทาง หมู่ที่ ๑๐ แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๖๖ แผนงานอุตสาหกรรม และโยธา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐บ้านหนองตาอยู่ ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จากที่นานายหนู ถึงแนวเขตตำบลกงรถ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.00 เมตร ยาว ๖๐๐.00 เมตร หนา 0.๑0 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐0 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน | ๙๘,๐๐๐ | อบต.หินโคน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา:ก่อสร้าง และปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ร่องระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๑. | โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกหมู่ที่ ๑๖ แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๙๓ แผนงานอุตสาหกรรม และโยธา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองม่วง ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จากถนนลาดยาง ถึงสระหนองระมัง จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.00 เมตร ยาว ๔๕๐.00 เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐0 เมตร จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.00 เมตร ยาว 1๙๐.00 เมตร หนา ๐.๑0 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐0 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน | ๙๕,๐๐๐ | อบต.หินโคน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ แนวทางการพัฒนา:ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการลดรายจ่าย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการหลักสูตรการ ทอเสื่อกก แผนพัฒนาฯหน้าที่ ๑๐๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมอาชีพการทอเสื่อกกของประชาชนในตำบลหินโคน | ๓๐,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วนสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการเลี้ยงปลากินพืชหลายชนิดในพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาฯหน้าที่ ๘๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการเลี้ยงปลากินพืชหลายชนิดในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ | ๘๕,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน ส่งเสริมเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | โครงการส่งเสริมและบรรจุภัณฑ์ แผนพัฒนาฯหน้าที่ ๑๑๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและบรรจุภัณฑ์ | ๑๐,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วนสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ แนวทางการพัฒนา:ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข แผนพัฒนาฯหน้าที่ ๑๑๑ แผนงานสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นการพัฒนาสนับสนุนงานสาธารณสุขโดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. | ๑๒๐,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนของผู้บริหาร สมาชิกฯพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลแผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๑๒ แผนงานสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน | ๒๐๐,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เ |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๒ แนวทางการพัฒนา:ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ/ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๑๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ๗๐,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการส่งเสริมและคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๑๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ตามโครงการคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว | ๒๐,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๒ แนวทางการพัฒนา:ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ/ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. | โครงการศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๑๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง | ๕๐,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๑๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามเหล่าภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | ๑๐,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๒ แนวทางการพัฒนา:ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ/ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕. | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๑๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมกุศลเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศ | ๕,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๓ แนวทางการพัฒนา:การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหินโคน แผนพัฒนาฯหน้าที่ ๑๑๗ แผนงานการศึกษาฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน | ๑๒,๐๒๐ | อบต.หินโคน | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดโคกสะอาด แผนพัฒนาฯหน้าที่ ๑๑๗ แผนงานการศึกษาฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการต่อต้านยาเสพติด | ๕,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านตะขบ แผนพัฒนาฯหน้าที่ ๑๑๗ แผนงานการศึกษา ฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา | ๓๕,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.4 แนวทางการพัฒนา:ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ แผนพัฒนาฯหน้าที่ ๑๑๘ แผนงานการรักษาความสงบภายใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ | ๑๐,๐๐๐ | อบต.หินโคน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ แผนพัฒนาฯหน้าที่ ๑๑๘ แผนงานการรักษาความสงบภายใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ | ๑๐,๐๐๐ | อบต.หินโคน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น แผนพัฒนาฯหน้าที่ ๑๑๘ แผนงานการรักษาความสงบภายใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | ๕๐,๐๐๐ | อบต.หินโคน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๔.1 แนวทางการพัฒนา:ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการปลูกผักหวานป่า (แปลงสาธิต) แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๖๗ แผนงานการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการปลูกผักหวานป่า (แปลงสาธิต) | ๖๒,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน ส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๙๖ แผนงานการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร และวัสดุต่างๆฯลฯ | ๖๕,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน ส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล

5.1 แนวทางการพัฒนา:ส่งเสริม สนับสนุน ระบบการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดประชุมประชาคม แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๒๐ แผนงานการบริหาร งานทั่วไป | เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำเวทีเพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา | ๓๒,๐๐๐ | อบต.หินโคน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการการจัดการเลือกตั้ง แผนงานการบริหาร งานทั่วไป | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม นายก อบต. ส. อบต. เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้งรวมถึงผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศหรือคำสั่งของ กกต.เช่น ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต.หินโคน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล

5.1 แนวทางการพัฒนา:ส่งเสริม สนับสนุน ระบบการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. | โครงการให้บริการรับยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายฯลฯ แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๒๑ แผนงานการบริหาร งานทั่วไป | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ บริการรับยื่นแบบ และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ฯลฯ นอกสถานที่ | ๑๐,๐๐๐ | อบต.หินโคน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๙๙ แผนงานการบริหาร งานทั่วไป | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีนอกสถานที่ | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต.หินโคน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล

5.๒ แนวทางการพัฒนา:ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าตำบลหินโคน แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๙๖ แผนงานการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนของคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เช่น ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการสถานที่ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องเสียง ค่าเอกสารและวัสดุต่างๆฯลฯ | ๒๐๐,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน ส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล

5.๒ แนวทางการพัฒนา:ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๒๓ แผนงานการบริหาร งานทั่วไป | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๘) | ๓๐,๐๐๐ | อบต.หินโคน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เครื่อง แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๐๑ แผนงานการบริหาร งานทั่วไป | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด แบบแคร่ยาว (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๘) | ๒๓,๐๐๐ | อบต.หินโคน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล

5.๒ แนวทางการพัฒนา:ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔. | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๒๓ แผนงานการบริหาร งานทั่วไป | สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๘) | ๙,๙๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕. | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Muitifunction ชนิด LED แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๒๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๘) | ๔,๓๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล

5.๒ แนวทางการพัฒนา:ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖. | โครงการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๒๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน ๑ เครื่อง (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๘) | ๒๑,๐๐๐ | อบต.หินโคน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

โ

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

๖.๑ แนวทางการพัฒนา:ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๐๒ แผนงานการศึกษาฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ | ๗,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหินโคน จำนวน ๔ โรงเรียน แผนพัฒนาหน้า ๑๒๙ แผนงานการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๔ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหินโคน | ๑๙,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | โครงการอุดหนุนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนในเขตตำบลหินโคน แผนพัฒนาหน้า ๑๒๕ แผนงานการศึกษาฯ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี จำนวน ๔ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหินโคน | ๖๖,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

๖.๑ แนวทางการพัฒนา:ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔. | โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการ แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๐๓ แผนงานการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหินโคน ,โรงเรียนวัดบ้านโคกสะอาด,โรงเรียนวัดหัวสะพาน | ๘,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕. | โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการ แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๐๕ แผนงานการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโคกสะอาด โรงเรียนวัดบ้านตะขบ โรงเรียนวัดหัวสะพาน เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน | ๑,๙๒๐,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

๖.๑ แนวทางการพัฒนา:ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖. | โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการ แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๐๓ แผนงานการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหินโคน โรงเรียนวัดบ้านโคกสะอาด โรงเรียนวัดบ้านตะขบ เพื่อจัดกิจกรรมโครงการลูกเสือ-เนตรนารี | ๖๓,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗. | โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการ แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๐๗ แผนงานการศึกษาฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านตะขบเพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมวันสำคัญ | ๓,๕๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

๖.๒ แนวทางการพัฒนา:ส่งเสริม สุขภาพเด็กนักเรียน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๗ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการค่าอาหารเสริม (นม) แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๐๗ แผนงานการศึกษาฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม( นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน จำนวน ๖ โรงเรียน ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ | ๑,๐๘๖,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๒๕ แผนงานการศึกษาฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างนที ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน | ๕๒๐,๘๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

๖.๓ แนวทางการพัฒนา:ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๗ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการอุดหนุนส่วนราชการ แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๓๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี ของที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศ | ๕,๐๐๐ | อบต.หินโคน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีของดีลำปลายมาศแผนพัฒนาฯหน้าที่ ๑๐๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศในการจัดงานประเพณี ของดีลำปลายมาศ | ๑๐,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา แผนพัฒนาฯหน้าที่ ๑๐๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ เช่น ค่าจัดซื้อเทียนพรรษา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการค่าเงินรางวัลการประกวด ฯลฯ | ๗๐,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

๖.๓ แนวทางการพัฒนา:ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔. | โครงการการจัดกิจกรรมงานประเพณีของดีลำปลายมาศ แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๐๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีของดีลำปลายมาศ ประจำปี ๒๕๕๙ | ๑๐,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕. | โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งแผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๐๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ในวันสำคัญต่างๆเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยะมหาราช วันแม่ วันสำคัญทางศาสนาหรือวันสำคัญอื่นๆเป็นต้น | ๑๐,๐๐๐ | อบต.หินโคน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

๗.๒ แนวทางการพัฒนา:ส่งเสริม สนับสนุน ด้านนันทนาการและการกีฬา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้ายยาเสพติด “หินโคนคัพ” แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๓๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการและการกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมในพิธี กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำเหรียญรางวัลนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าจ้างมหรสพ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | ๑๗๐,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

๗.๒ แนวทางการพัฒนา:ส่งเสริม สนับสนุน ด้านนันทนาการและการกีฬา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ.๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒. | โครงการจัดส่งทีมกีฬา แผนพัฒนาฯ หน้าที่ ๑๓๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการและการกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดส่งทีมกีฬา ตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งทีมกีฬา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างถ่ายรูป ประวัตินักกีฬา ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ายา และเวชภัณฑ์ ค่าอาหารบำรุงร่างกาย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเก็บตัวฝึกซ้อม และส่งนักกีฬา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว | ๓๐,๐๐๐ | อบต.หินโคน | ส่วน การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |